W załączniku nr 2 (Projekt umowy) dokonano zmian w § 2, który otrzymuje brzmienie:

§ 2

1. Całość zamówienia zostanie wykonana i przekazana zamawiającemu do dnia 31.05.2018 r. w następujący sposób:
	1. do 10.03.2018 r. – 10 pierwszych wskazanych przez zamawiającego obszarów;
	2. do 31.03.2018 r. – 25 kolejnych wskazanych przez zamawiającego obszarów;
	3. do 30.04.2018 r. – 25 następnych wskazanych przez zamawiającego obszarów;
	4. do 31.05.2018 r. – 25 pozostałych obszarów.
2. W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia w określonych przez zamawiającego terminach, o których mowa w ust. 1, zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia poszczególnych terminów realizacji przedmiotu zamówienia z jednoczesnym zachowaniem ostatecznego terminu realizacji całości zamówienia.
3. Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia następuje na podstawie pisemnego wniosku wykonawcy, zatwierdzonego przez zamawiającego.