ZP.271.0005.2021                                                Nowa Sól, dnia 22 czerwca 2021 r.

Wyjaśnienia 
treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz.288, 1492, 1517, 2275 i 2320) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań oraz  wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1 – dotyczy części (zadania) nr 1 oraz części (zadania) nr 2

Wykonawca ………….., zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów projektu umowy na:

§ 26 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1) za brak obecności kierownika budowy lub kierownika robót na terenie budowy, w przypadkach określonymi umową lub skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy osoby innej niż wynika to z postanowień niniejszej umowy, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

2) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 4 i 10, § 8 ust. 4, § 10 ust. 5, § 12 ust. 4 i 5, § 15 ust. 4 umowy, w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki,

4) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 5.000 złotych za każdy stwierdzony przypadek,

5) za nieprzedłożenie zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego terminie (jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub

roboty budowlanej) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty,

8) za zwłokę w wykonaniu jakiejkolwiek części etapu I przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 15 ust. 1 umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

9) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub w okresie gwarancji bądź rękojmi – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

10) za zwłokę w wykonaniu etapu II przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 15 ust. 1 umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

11) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

12) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

13) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2,5% całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy, za każde dokonanie przez zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

14) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

15) w przypadku zaniechania obowiązkowi zmiany wysokości wynagrodzenia podwykonawcy wynikającej ze zmiany cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, w sytuacji gdy wobec wykonawcy dokonano zmiany wysokości wynagrodzenia z tego tytułu, w wysokości 2.500 zł za każde zdarzenie,

16) w przypadku nieprawidłowego lub nieterminowego wykonywania innych niż wskazanych powyżej obowiązków wynikających z umowy w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

17) za odstąpienie zamawiającego lub wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi do 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie wykonawcy lub zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 25 umowy.

4. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych, w szczególności wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające w przypadku utraty, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, dofinansowania uzyskanego przez zamawiającego na podstawie umowy nr RPLB.04.05.01-08-0002/17-00, zawartej 05/10/2020 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Nowa Sól-Miasto działającą w imieniu i na rzecz Partnerów: Gminy Siedlisko, Gminy Otyń i Gminy Nowa Sól.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Prezydent Miasta Nowej Soli

(-) Jacek Milewski

Podpisano elektronicznie