**Znak sprawy: KMS.062.000003.2022 Nowa Sól, 2022-05-11**

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: **„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2022 roku.”**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) niniejsze postepowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.

**I. Zamawiający:**  
1. Gmina Nowa Sól - Miasto, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

2. Strona internetowa: www.nowasol.pl  
3. E-mail: jkapron.gks@nowasol.pl  
4. Fax: 68 45 90 358  
5. Osoba do kontaktu:  
– Joanna Kaproń, tel.: 68 459 03 39 (Urząd Miejski w Nowej Soli)

**II. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w 2022 roku.

**III. Określenie przedmiotu zamówienia:**

1. Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, pochodzących z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w zakresie:

a) demontażu wyrobów zawierających azbest, tj.:

* rozbiórka pokrycia dachowego z płyt zawierających azbest,
* zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie z obowiązującymi przepisami – foliowanie,
* załadunek odpadów azbestowych i ich transport na składowisko odpadów niebezpiecznych,
* unieszkodliwienie odpadów poprzez ich zeskładowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych,
* oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.

b) odbioru odpadów zawierających azbest, tj.:

* zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie z obowiązującymi przepisami – foliowanie,
* załadunek odpadów azbestowych i ich transport na składowisko odpadów niebezpiecznych,
* unieszkodliwienie odpadów poprzez ich zeskładowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych,
* oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.

– Szacunkowa ilość przewidywanych do demontażu wyrobów zawierających azbest na podstawie wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości wynosi 398 m2, co stanowi 7,20 Mg (przy przeliczniku 1 m2 = 18 kg).

– Szacunkowa ilość przewidywanych do odbioru odpadów zawierających azbest na postawie wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości wynosi 250 m2, co stanowi 4,50 Mg (przy przeliczniku 1 m2 = 18 kg).

Ilość posesji: 10.

Wskazane metry kwadratowe są ilością szacunkową przygotowaną na potrzeby postępowania o udzielenie zapytania ofertowego. Faktyczna i ostateczna wielkość zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych metrów kwadratowych przewidywanych do demontażu wyrobów zawierających azbest oraz przewidywanych do odbioru odpadów. Z uwagi na powyższe, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni metrów kwadratowych będących przedmiotem zamówienia. Możliwe jest zwiększenie ilości przewidywanych do demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest, gdyż ilość wyrobów zawierających azbest określona została przez właścicieli nieruchomości, którzy dokonali również identyfikacji wyrobów i może ulec zmianie, na skutek dokonania faktycznego pomiaru powierzchni oraz masy usuwanych wyrobów, podczas realizacji prac.

2. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, na których będzie dokonana usługa związana z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny wykonania usługi, o której mowa w punkcie 1, z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin wykonania prac powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 20.08.2022 r.

4. Wybrany Wykonawca w dniu podpisania umowy oświadczy, że wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta wyłącznie w celu wykonania tegoż zadania, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781).

5. Wykonawca zapewni organizację i zabezpieczenie placu robót.

6. Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.).

7. Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami  
o przewozie towarów niebezpiecznych. Usuwane odpady zawierające azbest należy zdeponować na składowisku odpadów zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

8. W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową:

a) protokoły odbioru odpadów sporządzone pomiędzy właścicielem nieruchomości, a Wykonawcą, zawierającym datę podpisania protokołu, imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz jego czytelny podpis (lub podpis osoby upoważnionej, wraz z załączonym upoważnieniem), adres nieruchomości, z której usunięto azbest, wskazanie ilości usuniętego azbestu wyrażonego w m2 oraz Mg, wskazanie czy unieszkodliwienie zostało przeprowadzone z demontażem czy bez demontażu, protokół zawiera również oświadczenie wykonawcy o prawidłowości przeprowadzonych prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego wraz z potwierdzeniem właściciela nieruchomości, z jednoczesnym zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.),

b) udokumentowania przekazania odpadów na składowisko (karta przekazania odpadów), zawierające dokładne określone miejsce unieszkodliwiania odpadów tj. składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Karta Przekazania Odpadów winna zawierać również dokładne dane Gminy, z której zostały odebrane wyroby azbestowe oraz wyszczególnienie ich ilości;

d) kwitów wagowych, poświadczających faktyczną ilość zdeponowanych odpadów;

e) oryginałów faktur i rachunków wystawionych za wykonaną usługę przez Wykonawcę;

f) protokołu odbioru końcowego zadania w zakresie usuwania azbestu sporządzonego pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym.

9. Każdy właściciel posesji będzie potwierdzał szacunkową ilość odpadu protokołem przekazania wyrobów azbestowych Wykonawcy.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

11. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

**IV. Sposób obliczenia ceny:**

1. Na załączonym formularzu cenowo–ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie demontażu wyrobów zawierających azbest, oraz za wykonanie odbioru odpadów zawierających azbest przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.

2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto.

3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) i musi być podana  
w polskich złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

7. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty będzie cena.

**V. Termin i miejsce wykonania zamówienia: od podpisania umowy do dnia**  
**20 sierpnia 2022 roku, teren miasta Nowa Sól.**

**VI. Termin i miejsce składania ofert:**

Do dnia **25 maja 2022 roku do godziny 15:00** w sekretariacie Urzędu Miejskiego Nowa Sól, adres: ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól – z dopiskiem: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2022 roku.”

**VII. Warunki udziału Wykonawcy:**

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1.1 Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1),

1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

1.3 zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,

1.4 Aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania  
i transportu odpadów niebezpiecznych, wydaną przez właściwy organ.

* 1. Dokument potwierdzający legalizację urządzenia wagowego.
  2. Kopię aktualnej umowy podpisanej ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest w okresie realizacji zamówienia
  3. Co najmniej dwa poświadczenia o wykonanych zamówieniach w przedmiocie demontażu, odbioru, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

1.8 Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej – zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania:

a) że, prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  
i usuwania wyrobów zawierających azbest – wg wzoru stanowiącego załącznik 3 do Zapytania,

b) spełnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów – wg wzoru stanowiącego załącznik 4 do Zapytania,

c) dysponowanie osobami, które ukończyły szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy na temat usuwania wyrobów zawierających azbest – wg wzoru stanowiącego załączniki nr 5 do Zapytania,

2. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**VIII. Uwagi końcowe:**

1. Planowana do utylizacji ilość azbestu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, o ile właściciele budynków (Wnioskodawcy), odstąpią od chęci uczestnictwa w przedmiotowym zamierzeniu, jakim jest usunięcie materiałów zawierających azbest lub w sytuacji stwierdzenia w trakcie wizji terenowej przeprowadzonej przez Wnioskodawcę, Wykonawcę i Zamawiającego, różnicy pomiędzy ilościami przewidywanymi, a protokolarnie stwierdzonymi.

2. Rozliczanie usługi będzie następować w oparciu o faktyczną wagę ton zdemontowanych, odtransportowanych i zutylizowanych wyrobów zawierających azbest.

3. Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy usługi, w wysokości określonej wystawioną przez niego zbiorczą fakturą VAT, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót sporządzonych dla Wnioskodawcy.

4. Za termin uzyskania efektu ekologicznego przyjmowana jest data przyjęcia odpadów na składowisko, uwidoczniona na ostatniej karcie przekazania odpadów.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do:

udziału w wizji lokalnej przed przystąpieniem do realizacji wniosku; podpisania stosownego protokołu i ustaleniu stanu budynku na nieruchomości Wnioskodawcy; w protokole zostanie zidentyfikowany: rodzaj i ilości elementów zawierających azbest, pisemnego zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania prac demontażowych organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu pracy, zgodnie z paragrafem 6 ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) i przedłożenia tych zgłoszeń Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac.

6. Wykonawca przed realizacją zadania zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu harmonogram zaplanowanych prac.

7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszelkich szkód powstałych  
w wyniku jego prac lub prac Podwykonawcy.

* 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. Realizacja zadania uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania.
  2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego Nowa Sól po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

**IX. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:**  
Urząd Miejski Nowa Sól  
ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól  
Joanna Kaproń – Główny specjalista Komórki Monitorowania Środowiska, pok. nr 208  
tel. 68 45 90 339, jkapron.gks@nowasol.pl

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

............................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

### NIP\*\*): ...............................................................

REGON\*\*):...........................................................

tel.\*\*): ................................................................

fax\*\*): ................................................................

adres e – mail\*\*): ................................................

### FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

Zamawiający:

**Gmina Nowa Sól - Miasto**

**ul. Piłsudskiego 12**

**67-100 Nowa Sól**

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:

**„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest   
z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2022 roku”**

oferujemy wykonanie całego zadania zgodnie ze wszystkimi warunkami i wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym:

1. **Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa.....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Siedziba...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Nr telefonu/faks ......................................................................................................................

adres e-mail: ..........................................................................................................................

nr NIP .....................................................................................................................................

nr REGON ...............................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | | **Jednostka** | | **Cena Jednostkowa** | **Wartość**  **(6x5)** |
| **nazwa** | **Ilość** |
| **1** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Rozbiórka, zabezpieczenie, załadunek i transport, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego. | | m2 |  | .....................................  słownie:................................................................................................... | ....................................  słownie:................................................................................................... |
| 2. | Zabezpieczenie, załadunek i transport , unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest za, oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego | | m2 |  | .....................................  słownie:................................................................................................... | .....................................  słownie:................................................................................................... |
| **RAZEM NETTO: (słownie)** | |  | | | | |
| **VAT.....%:** | |  | | | | |
| **RAZEM BRUTTO:**  **(słownie)** | |  | | | | |

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanego odpadu tj. ilość ton azbestu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o ile właściciele budynków (Wnioskodawcy), odstąpią od chęci uczestnictwa w przedmiotowym zamierzeniu, jakim jest usunięcie materiałów zawierających azbest lub w sytuacji stwierdzenia w trakcie wizji terenowej przeprowadzonej przez Wnioskodawcę, Wykonawcę i Zamawiającego, różnicy pomiędzy ilościami przewidywanymi, a protokolarnie stwierdzonymi, lub też w przypadku wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania.*

1. **Oświadczenia Wykonawcy:**
2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: do dnia **20 sierpnia 2022 roku**
3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
4. Oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy treści zapytania ofertowego i nie zgłaszam do nich zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że w przypadku udzielenia mi zamówienia publicznego uporządkuję terenu po zakończeniu usługi,
6. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia   
   i dokumenty:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Oferta wspólna** ( jeżeli występuje )

**Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :**

Nazwisko, imię .............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Stanowisko ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Telefon ....................................................................................................................................................

Faks ....................................................................................................................................................

Zakres umocowania :

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

1. **Zastrzeżenie Wykonawcy**

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………………………………….…………………

1. **Inne informacje Wykonawcy:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom\*\*:**

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

\*\* W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”

\* niepotrzebne skreślić

**Załączniki:**

1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………...
3. ………………………………………………………...
4. ………………………………………………………...

……………………………………………………………….........

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

**OŚWIADCZENIE**

**Dotyczy zadania:**

**„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2022 roku”**

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer telefonu/fax

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące**:**

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Podpis** |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *(podpis wykonawcy)* |

Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

**OŚWIADCZENIE**

**Dotyczy zadania:**

**„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2022 roku”**

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer telefonu/fax

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczam, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Podpis** |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *(podpis wykonawcy)* |

Załącznik nr 4

do zapytania ofertowego

**OŚWIADCZENIE**

**Dotyczy zadania:**

**„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2022 roku”**

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer telefonu/fax

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczam, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Podpis** |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *(podpis wykonawcy)* |

Załącznik nr 5

do zapytania ofertowego

**OŚWIADCZENIE**

**Dotyczy zadania:**

**„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2022 roku”**

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer telefonu/fax

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczam, iż pracownicy, osoby kierujące lub nadzorujące prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zostały przeszkolone przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Podpis** |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *(podpis wykonawcy)* |