Umowa o roboty budowlane nr

(sporządzona na podstawie oferty z dnia …………………)

zawarta w dniu ……………………………… roku, pomiędzy ………………. z siedzibą przy …………………. w Nowej Soli, reprezentowanym przez:

- ………………..

- ……………….

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a ………………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez: ……………………………………. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Modernizacja pomieszczeń na działalność Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli przy ul. Szkolnej 1 w Nowej Soli, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Miejscem wykonania przedmiotu umowy są pomieszczenia Szkoły Podstawowej      Nr 1, ul. Szkolna 1, 67-100 Nowa Sól.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje do prawidłowego wykonania robót objętych umową.

§ 3

- Koszty organizacji placu budowy, transportu materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy oraz koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwości wykonanych robót lub użytych materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w §9 ust. 2, licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego tej okoliczności.

- Termin usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3, nie powoduje przesunięcia terminu wykonania umowy.

§ 4

- Faktury wystawione na Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powinny być wystawiane i przesyłane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSEF), zgodnie z art. 106ga ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za poprawnie wystawioną fakturę Wykonawcy w terminie 14 dni od daty nadania tej fakturze numeru identyfikującego w KSeF, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy data nadania numeru identyfikującego w KSeF nastąpi w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela lub święto), termin płatności jest liczony od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu nadania numeru identyfikującego w KSeF. W przypadku, gdy termin płatności wypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto), termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym, po dniu wolnym od pracy. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Przez poprawnie wystawioną fakturę Strony rozumieją fakturę Wykonawcy, która zawiera:

- następujące dane nabywcy: Gmina Nowa Sól-Miasto, 67-100 Nowa Sól ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 12, NIP 9251956002;

- jest oznaczona w systemie KSeF jako fakturę wystawianą dla jednostki samorządu terytorialnego (JST);

- w polu „Podmiot3” zawiera symbol „9251956002 - 10097”.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za fakturę, która nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 3. Zamawiający nie jest zobowiązany do informowania Wykonawcy o uchybieniach w jego fakturze.

- Wykonawca może poprzez korektę uzupełnić braki lub skorygować błędy                   w wystawionej fakturze, tak aby faktura ta była poprawnie wystawiona zgodnie           z wymogami wskazanymi w ust. 3.

- W przypadku wystawienia faktury korygującej przez Wykonawcę, która uzupełnia braki lub koryguje błędy w wystawionej fakturze, Strony przyjmują za dzień rozpoczęcia biegu terminu płatności, o którym mowa w ust. 2, dzień w którym fakturze korygującej wystawionej przez Wykonawcę zostanie nadany numeru identyfikującego w KSeF. Zapisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§ 5

- Wartość całości zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe) określa się na:
a) Cena netto: ............................................ PLN

b) Stawka podatku VAT: ............................%

c) Cena brutto: ........................................... PLN

(słownie: .......................................................................................................................)

- Powyższa kwota brutto stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w formularzu oferty i zapytaniu ofertowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Przedstawione przez Wykonawcę ceny w ofercie z dnia …………………… obowiązują do dnia realizacji całości zamówienia.

§ 6

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną.

§ 7

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie realizuje zamówień zgodnie z umową lub wykonuje je nienależycie;

- Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, stosuje materiały niezgodne ze Specyfikacją Zamówienia lub obowiązującymi normami technicznymi;

- Łączna suma naliczonych kar umownych osiągnie 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę z przyczyny wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 – w wysokości 0,25% wartości ustalonego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy w okresie 48 miesięcy od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że Strony ustalą pisemnie inny technicznie uzasadniony termin.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków wynikających z udzielonej 48 miesięcznej gwarancji i rękojmi, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca może nie uznać zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji wyłącznie wtedy, gdy wykaże, że wady powstały z wyłącznej winy Zamawiającego, działania siły wyższej lub z przyczyn nieleżących w przedmiocie objętym gwarancją. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

Wykonawca: 									Zamawiający:

Załączniki:

- Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 1